Test Report – Encerramento de Atividades de Teste

Projeto/Produto: Sauce demo

Versão/Release: 1.0.0

Data do Relatório: 03/06/2025

Responsável pelo QA: Telmo Correa

Período de Teste: 26/05/25 até 03/06/25

# 1. Resumo Executivo

Esta release teve como foco a entrega de funcionalidades relacionadas ao módulo de faturamento, correções de bugs críticos e melhorias de performance. Os testes contemplaram cenários funcionais, regressivos e testes exploratórios em ambiente de homologação.

# 2. Escopo de Testes

- Funcionalidades testadas:

|  |
| --- |
| Login com credenciais válidas |
| Login com senha inválida |
| Login com usuário bloqueado |
| Campos de login vazios |
| Login com usuário problemático |
| Listagem de produtos |
| Ordenação A-Z |
| Ordenação por preço (baixo-alto) |
| Visualizar detalhes do produto |
| Adicionar item ao carrinho |
| Acessar o carrinho |
| Remover item do carrinho |
| Verificar persistência dos itens |
| Iniciar checkout |
| Your Information - Preencher dados obrigatórios |
| Your Information - Campos obrigatórios em branco |
| Finalizar compra com sucesso |
| Cancelar compra |
| Verificar menu lateral |
| Logout do usuário |
| Responsividade da página |
| Acessibilidade básica |

- Tipos de teste executados:  
 - Teste Funcional Manual

# 3. Métricas de Teste

|  |  |
| --- | --- |
| Métrica | Quantidade |
| Casos de Teste Planeados | 22 |
| Casos de Teste Executados | 22 |
| Casos com Sucesso | 19 |
| Casos com Falha | 1 |
| Casos Bloqueados | 2 |
| Bugs Reportados | XX |
| Bugs Corrigidos | XX |
| Bugs Pendentes | XX |

# 4. Resumo dos Defeitos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID do Bug | Título | Severidade | Status | Responsável |
| BUG-001 | Formato do valor esta incorreto | Media | Em análise | Dev 1 |
| BUG-002 | Navegaçao por TAB | Baixa | Em análise | Dev 2 |

Observação: Nao foram encontrados Bugs criticos, somente de Media Severidade ou menor.

# 5. Ambientes de Teste Utilizados

- Ambiente de Homologação: https://www.saucedemo.com/inventory.html

- Ambiente de Desenvolvimento: N/A (Dev,UAT,Qualidade)

- Banco de Dados: N/A

- Navegadores/Sistemas Operacionais testados:  
 - Opera  
 - Prefencialmente: **Chrome, Firefox e/ou Edge**

# 6. Riscos e Restrições

- Nao houve nenhum risco ou restrições durante o ciclo de testes

# 7. Conclusão e Recomendação

Após a execução de todos os testes planeados e análise dos resultados, concluímos que a release está [APTA] para ser promovida para produção, com base nos seguintes pontos:  
- [X] Todos os testes críticos foram concluídos com sucesso  
- [X] Nenhum defeito de severidade alta ou crítica permanece aberto  
- [X] Riscos foram mapeados e documentados  
  
Recomendação: Prosseguir com o deployment da release em ambiente de produção.